## 1. Kiểm tra Increment

| Mã | Trạng thái | Bằng chứng và cách trình bày |
| --- | --- | --- |
| SC-61 | Done | 80/80 kiểm thử đạt, không còn lỗi cao. Được demo. |
| SC-62 | Chưa Done | Còn 8 ca lỗi dịch vụ đơn hàng. Nêu rõ lỗi còn tồn tại. |
| SC-63 | Chưa Done | Còn 1 lỗi nghiêm trọng cao. Không được coi là Done. |
| SC-64 | Chưa Done | Chưa hoàn tất kiểm tra che số điện thoại (SĐT). |
| SC-65 | Done | 42/42 kiểm thử đạt, kiểm tra quyền riêng tư đạt. Được demo. |

Sai sót của Review cũ:

- Gọi tất cả PBI là Done dù chưa đạt điều kiện Done, làm Stakeholders hiểu sai chất lượng.

- Yêu cầu nghiệm thu thay vì trao đổi hai chiều, làm giảm Feedback hữu ích.

- Hứa thực hiện mọi Feedback, tạo cam kết khi chưa đánh giá mức độ ưu tiên.

## 2. Thiết kế Sprint Review – 60 phút

| Thời gian | Hoạt động | Người thực hiện |
| --- | --- | --- |
| 0–5 phút | Nhắc Sprint Goal | Product Owner |
| 5–15 phút | Trình bày trạng thái Done và chưa Done | Developers |
| 15–35 phút | Demo SC-61, SC-65 theo hành trình CSKH tiếp nhận hội thoại, xem trạng thái đơn và lịch sử | Developers |
| 35–50 phút | Stakeholders thao tác, đặt câu hỏi mở và góp ý | Scrum Team, Stakeholders |
| 50–60 phút | Tổng hợp Feedback, xác định nội dung cần làm rõ và hướng xem xét Backlog | Product Owner |

Câu hỏi mở: “Nhân viên CSKH đang gặp khó khăn gì khi tiếp nhận hội thoại mà AI không xử lý được?”

### Feedback Log

| Mã | Nguồn | Bằng chứng | Điểm cần làm rõ | Hướng xử lý |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-01 | Stakeholder | Đề xuất tự động hóa 90% | Cách đo tỷ lệ, mức an toàn | Xem xét Product Backlog |
| F-02 | CSKH | Muốn chuyển hội thoại sớm | Điều kiện AI không chắc chắn | Làm rõ tiêu chí |
| F-03 | CSKH | Còn SĐT cần che | Phạm vi dữ liệu, kiểm tra quyền riêng tư | Ưu tiên đánh giá an toàn |
| F-04 | CSKH | Thiếu lịch sử đa kênh | Kênh và thông tin cần hiển thị | Phân tích yêu cầu |
| F-05 | Nhóm kỹ thuật/CSKH | P95 lệch mục tiêu | Số liệu, ngưỡng và môi trường đo | Thu thập dữ liệu |

Feedback chỉ được ghi nhận để xem xét, không tự động trở thành cam kết Sprint 15.

## 3. Thiết kế Sprint Retrospective – 60 phút

Không mời quản lý vận hành. Scrum Team tập trung cải thiện quy trình, không quy trách nhiệm cá nhân.

| Thời gian | Hoạt động |
| --- | --- |
| 0–5 phút | Thống nhất nguyên tắc an toàn, không đổ lỗi |
| 5–15 phút | Data: xem quy tắc đổi qua tin nhắn, staging Ngày 4, Integration Test Ngày 8, an toàn 2,8/5 |
| 15–30 phút | Insight: phân tích nguyên nhân và ảnh hưởng |
| 30–45 phút | Action: cả nhóm thống nhất tối đa 2 hành động |
| 45–55 phút | Follow-up: xác định người theo dõi, hạn và bằng chứng |
| 55–60 phút | Chốt cam kết theo dõi ở Sprint 15 |

### Hai Action Item được chọn

| Hành động | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Mọi thay đổi quy tắc phải cập nhật tài liệu chung trước khi áp dụng. | Developers | Mỗi lần thay đổi trong Sprint 15 | Lịch sử tài liệu và thời điểm cập nhật |
| Hoàn thành Integration Test không muộn hơn Ngày 4. | Developers | Ngày 4 Sprint 15 | Báo cáo kiểm thử tích hợp |

## 4. So sánh hai kỹ thuật Retrospective

| Tiêu chí | Start–Stop–Continue | 4Ls |
| --- | --- | --- |
| An toàn | Khá, cần tránh quy trách nhiệm | Tốt khi tập trung trải nghiệm |
| Tìm nguyên nhân | Trung bình | Khá |
| Hành động | Dễ chuyển thành hành động | Cần bước tổng hợp thêm |
| Thời lượng | Ngắn, dễ dùng trong 60 phút | Cần thời gian chia sẻ |
| Người ít nói | Có thể bị lấn át | Có thể viết ý kiến trước khi thảo luận |

Quyết định: Chọn 4Ls (Liked, Learned, Lacked, Longed for) để thu thập ý kiến trước, sau đó nhóm dữ liệu và chuyển thành tối đa hai Action Item. Cách này phù hợp vì thành viên đã ngừng phát biểu khi có người bị nêu tên. Có thể dùng Start–Stop–Continue ở bước cuối để cụ thể hóa hành động.